# STARCORE R25 最终施工蓝图

2026年10月26日  面向安卓施工与验收负责人

本版把10月26日研究报告落实到 STARCORE Binance1 PK10 项目，形成可执行的运行修复、持续学习、策略创造、质量验证和交付方案。优先恢复每期可追踪的生产闭环，再用互补机制与结构搜索寻找更好的策略；全部改造均保留固定单位置K3、每期至多一个REAL、唯一决策与结算Owner。质量目标仍是约15%起的真实出手频率、35%起的命中率及相应稳定性，37%与40%是更高质量目标。完成工程改造不等于已经达到这些策略目标。

R24全文、48卡、24家族、16专家、P001至P124、1832项历史需求、299张历史卡、代码、补丁、实验和历史原件全部在 baseline_r24 原样保留。R25新增32卡和P125至P156，细化原合同而不把旧未完成项改为完成。发生冲突时只按本版冲突表明确覆盖的条款执行，其余旧要求继续有效。统一80卡执行表将48张R24卡和32张R25卡分配到12个施工批次，历史299卡与1832需求仍须逐项验收。

# 1 已核实的基线与证据边界

本次重新解析了用户附带的两份压缩包和检测报告。4836条开奖期号唯一，所有号码均为1至10的合法排列；202610250485至202610250598之间缺112期。与R24的4836行CSV逐条一致。报告包含506张表、声明96项检查，表清单中SU2表为0；这说明该快照没有SU2表，不能泛化为所有后续安装均没有SU2。

2026年10月26日远程比较确认 construction/su1-20261022 与 cd7f058a8345de7c9c89c308c7c91416a1596760 相同。当前release manifest为 com.starcore.research.r13，版本R13-5.4.3.04-2026.10.25，versionCode 577251063，compileSdk 36、targetSdk 28、minSdk 21、DB userVersion 36。源码namespace仍是 com.ethk3.novaonepro；不能用namespace猜安装包名，也不能用compileSdk判断target限制。该manifest的设备与模型证明状态仍为未验证。

本次定向读取9份远程文件：release manifest、app/build.gradle、AndroidManifest、ReplayBurstSchedulerSU1、ReplayBurstJobServiceSU1、ModelFoundryJobSU2、CertificateSU2、strategy-su1.yml、build_strategy_su1.sh。结合R24保留的40份源码正文检查关键方法。本次没有取得并逐行审阅全部994份源码，没有构建新APK，也没有重新训练出高胜率模型。994是原索引文件数，不是本次完整审计数量。源码清单和逐项验收表必须继续保留未知状态。

证据等级统一为现场记录、此次重算、源码风险、设计要求、已通过HOST测试、已通过Android测试、已通过真机测试、已通过自然前瞻。不同等级不得互相替代。检测快照来自10月25日，不称为10月26日实时运行状态。

# 2 研究报告的融合与纠错

报告提出的模块化、数据闭环、结构搜索、测试、监控和持续交付均采用，但必须接入已有Java安卓主链。现有系统已有数据、源码、检查点与CI，不重新从data_loader.py空模板开始，也不新增一条备用真实链。

| 通用建议 | 本项目采用方式 | 对应施工 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集 标注 清洗 | 自动校验原始开奖与赛前冻结；开奖后生成标签，保留迟到与修订时间 | R25 003至005 |
| 数据增强与SMOTE | 仅用于训练或机制测试；模拟和扰动数据带独立来源标签，永不算真实期数 | R25 006 |
| 在线A B测试 | 同期冻结新旧策略，期级配对评价；每期真实授权仍只有一次 | R25 014至018 |
| 60%胜率 夏普 回撤 | 改为本项目命中率、全部机会频率、校准、下界、连挂；未知赔率时不宣称利润 | R25 002 |
| 遗传编程与架构搜索 | 有类型DAG、语义去重、受预算约束的结构编辑、完整失败记录 | R25 009至013 |
| 强化学习 | 先用于研究计算任务分配；开奖不受本软件动作影响，不能虚构可干预开奖环境 | R25 012 |
| 因果推断 | 验证信息可见性、机制消融与跨段稳健性；causeKey仅为候选解释标识 | R25 007及011 |
| 热更新与蓝绿部署 | 受限模型数据包双槽发布；APK代码变更走签名安装；恢复旧模型前重新检查资格 | R25 019至021 |
| GPU集群与分布式存储 | 手机CPU为默认路径，主机训练可选；先量测再决定是否需要GPU | R25 029 |
| SLO SLA | 先约定可量测工程目标；不把小于5%误判率冒充K3预测能力 | R25 025至027 |

逐项38主题映射在研究融合表中，给出采用、改写或延期理由。没有原始资料支持的IBM引用不沿用为事实依据；方法引用改为实际查阅的官方文档和原始论文。

# 3 目标定义与统计口径

本期在位置p选三元集合S，命中变量h等于开奖结果Y在该位置属于S。命中率为已结算出手的命中数除以已结算出手数。开奖未知为PENDING，不等于输，也不等于赢。K3概率来自同一位置三个互斥号码边际概率之和，不能把三个命中概率按独立事件相乘。

全部机会分母是运行会话预先登记的应处理目标期数N_all。合法数据分母N_valid另列；晚到、断网、无历史、冻结超时等不得从N_all静默删除。历史导入不补登记为实时机会。频率以已冻结ACT数除以相应机会数；命中率仅用已结算ACT，并同时显示待结算数量。研究影子ACT与正式REAL分别统计，不能互相替代。

| 指标 | 目标或规则 | 验收含义 |
| --- | --- | --- |
| 真实出手频率 | 约15%起，不设15%上限 | 同时满足质量；禁止频率欠账补单 |
| 初阶质量 | 点估计至少35% | 还须独立证据、校准、稳定及下界条件 |
| 更高质量 | 37%扩展适用，40%优先 | 同样的比较协议，不缩小分母 |
| 最低动作证据 | 至少250次 | 是起始门槛，远非必然足够 |
| 覆盖观察窗 | 推荐固定2000个机会起 | 15%对应300次；1667期只有理论约250次，不当硬性保证 |
| 连挂 | 预注册窗口最长不超过6为目标 | 第7次失误暂停REAL并留痕；跨停手和换策略不清零 |
| 质量下界 | 方法与假设明确，超过声明基准 | 下界超过30%不等于已证明真实命中率至少35% |
| 校准 | 原0.04 ECE目标保留，补分箱样本与不确定性 | 不因小样本单一ECE点值自动授证 |

条件均匀开奖下，固定位置K3参考命中概率是30%。该值用于比较，不预先否定旧策略可能存在的可利用信息。旧策略与新策略都按同一原执行器复现、冻结和前瞻协议评价。35%或40%是待实现的目标，不是可以由方案文字保证的结果。

稳定性同时记录全局REAL动作链、每政策链、每状态链的当前及最长连挂。缺少结果的链给出上下界或INCOMPLETE，不跨未知段冒称连续已知。有限窗口最多6连挂不等于未来永不7连挂。结构停用后仍记录如果继续影子运行的结果，防止靠暂停隐藏退化。

# 4 先修复真实阻断点

ReplayBurstSchedulerSU1.schedule明确设置充电、空闲和15分钟周期；ReplayBurstJobServiceSU1在压力分支提前return，SU2初始化位于该Job内。这支持“轻初始化与反馈可能被重任务调度条件饿死”的风险判断，不足以单凭源码断言现场全部停顿的唯一原因。

新增SchemaFeedbackPumpR25，接启动后、每期结算Outbox和已有服务心跳的工作线程。它只执行有界迁移、反馈记账、证书状态检查；不充电也推进。重训练继续由现有Job调度加速。每个让出点记录阻断Owner、租约、同游标次数和下一尝试条件。失效租约需fencing token，过期工作者即使恢复也不能写入。

ModelFoundryJobSU2.slice每次capture最新frame，随后整代campaign运行；名人堂和非r14的tier打分仍发生在写事务回调里。本包给出窄补丁，将这两类评分在事务前物化。它不能解决整代不可中断、快照漂移或全部内存预算，后者必须继续由R24 005至008与R25 004、008解决。

报告记录主线程在租约SharedPreferences.commit上停顿4.82秒；改为工作线程持久化和内存只读快照，关键租约交接仍要确保持久化完成后生效。不能只把commit机械替换成apply就宣称解决所有一致性问题。新增超时、进程杀死、持有者复活的对抗用例。

# 5 运行架构与唯一写入权

主链固定为抓取、验证、原始落库、正式结算、赛前观察回写、反馈Outbox、下一目标解析、不可变输入、读已发布模型、推理、唯一Gate授权、原子冻结。完整解释、100号码面、1200动作与七层漏斗从冻结payload异步续写，禁止开奖后重新推理再补成赛前证据。

DecisionGateEngine仍是唯一REAL授权入口，SettlementEngine仍是唯一正式结算入口。模型训练、专家、报告导出均无REAL写权限。新增r25表只保存研究元数据、任务、政策身份和证据引用，不复制第二套开奖、正式决策或正式结算账本。

任务分三类。P0为抓取、结算和冻结；P1为迁移、反馈、轻量增量学习与报告状态；P2为深网络训练、搜索、重放和消融。P0可抢占P2，P1必须有最小服务机会但不允许占用活跃关键事务。每个工作切片保存cursor、RNG、优化器、已消费事件集合摘要和预算收据，恢复后既不重训已提交标签也不漏标签。

SQLite WAL并不支持多个同时写入者，训练与压缩不得进入写事务。[M01] 报告快照复制与checkpoint协调执行，读取持有时间有上限；严禁后台扫描长时间阻止WAL回收。

# 6 数据与时间契约

每个原始结果同时记录issue、开奖标称时间、服务端可得时间、客户端firstSeen、接收单调时钟、原始payloadHash、规范号码hash、来源、修订版本。服务端可得时间无法验证时标UNKNOWN。仅有open_time不能证明当时已抓到数据。用时差和单调时钟分别判断赛前截止与耗时，系统时钟回拨不得延长冻结有效期。

InputFrame至少包含targetIssue、inputThrough、capturedAt、deadline、drawVersionHash、availabilityCutoff、gapMask、featureSpecHash、sourceVersion。目标期及以后的标签永不可见。被事后补录的历史可以做研究，但不能用firstSeen较晚的记录伪造当年实时可得的历史回放。研究结果须分别标HISTORICAL_EVENT_TIME或AVAILABILITY_REPLAY。

Campaign快照只冻结一次。固定schema、数据区间、划分、缺口mask和预处理拟合截止；下一期新数据只能触发新campaign，不能在第2代替换第1代输入。滚动原始历史始终不超过5000期，快照不可借复制无限保留原始开奖。即将淘汰的依赖由有界任务完成、取消或明确失去复现能力；长期仅保留政策、参数、聚合统计和必要决策收据。若原始数据已删除且无被授权保留的独立原件，报告明确无法重建完整原始训练集。

增强数据来源分REAL、TRAIN_AUGMENTED、SYNTHETIC_MECHANISM。号码重命名只有在模型声明相应置换对称并同步变换标签时才是合法增强；位置角色不同不能任意互换。扰动用于测试对噪声、坏输入和缺失的反应。SMOTE插值会破坏排列结构，默认禁用于本任务的原始开奖；任何增强样本均不得增加有效自然期数或质量证书动作数。

# 7 持续学习与策略身份

区分PolicySpec、Checkpoint与Decision三个身份。PolicySpec固定特征算法、架构、优化器规则、训练批次日程、初始状态、随机流、门控、路由、校准更新、缺失处理、资源让出策略及统计协议。Checkpoint记录本次实际权重、优化器、RNG、训练截止和父checkpoint。Decision绑定当时实际policyHash、checkpointHash、featureHash、routerHash、calibratorHash、inputHash与冻结时间。

已预注册政策允许按既定规则消耗新揭晓标签更新参数。这样的序列评价对象是“这套持续学习算法”，不是某个固定权重文件；只要更新链与规则完全一致，不因每期权重hash改变而清空政策级证据。必须从该政策出生前冻结的初始状态开始，逐期先预测冻结、后揭晓学习，不能倒灌训练后预测。

改变架构、特征语义、训练规则、门控规则、校准方法、路由选择或重置到未登记状态，建立新policyHash和新证据出生点。父代的命中次数不得继承。单纯更名不得创建新的统计错误预算；同义政策归同一语义族。更新跳步、强制恢复、浮点平台漂移均需收据；不在允许更新规则内则隔离为新政策。

本条精确修正R24中“模型hash变化都需重建独立资格”的过宽表述，并加强R24“子代不得继承父代证据”的规则。静态策略继续以固定checkpoint验证；自适应策略只有预注册更新算法获准后才使用政策级证据。未经此项验收的现有证书不自动转成新证书。

# 8 数学原子与完整能力

保留原24家族，不用换名字制造更多家族。基础算子分为排列与集合、时序状态、关系图、概率估计、可学习编码、损失与优化、诊断与校准七组。每个原子记录类型、shape、语义hash、可见截止、真实lookback、状态大小、前向函数、更新函数、序列化、数值范围、消融实验、执行成本及失败条件。

例如稀疏跨位置滞后项负责验证其他位置的过去结果是否提供增益；半马尔可夫duration项负责检验优势窗口持续性；可学习检索负责利用非相邻历史的相似结构；低秩张量控制交互样本稀疏；有类型程序负责组合已有可执行算子；残差机制专门修复冻结父代的失败。这些是不同机制问题，不能全部退化成冷热遗漏打分。

加减乘除、log、exp必须有数值域契约。除零拒绝或使用预先登记的安全算子；exp溢出不可回退为高概率；概率向量先检查有限值、非负和归一化，失败输出ABSTAIN及错误码。编译器禁止任意文件、网络、反射与外部代码执行。原子预算和组合总预算同时检查，避免每个模块合规但组合OOM。

24家族的原公式、训练状态、结构操作及反证全文沿用R24附录。本版增加逐家族能力层级：登记、可执行、实际调用、有状态更新、可恢复、历史有效、自然前瞻有效、主链绑定。一个家族达到某层要有对应工件，不能把enabled当完成；24家族全部完成是长期验收分母，不因分阶段优先实施而删减任何家族。

# 9 结构创造的实际搜索流程

先选择失败问题，再选择能解释该问题的机制。FailureCluster含causeKey、stateKey、position、numberGroup、entryOffset、nPeriods、nActs、hit0、delayHit、描述性与校正区间、decayRisk及证据hash。运行错误、缺失数据、概率失真、选错位置、早剪号码、状态误判、窗口结束和共同失败分别处理，不能把所有失败归为模型太弱。

每个专家任务输出TypedProposal：父policy、结构diff、假设、预期改变指标、反证实验、参数继承映射、计算上限、数据暴露范围与回滚对象。规则修复生成AST，关系修复生成边/超边，模型修复生成层或状态变化；仅产一段文字不计创造。16专家均使用确定的输入输出和状态机，不要求后台调用16个语言模型。

结构候选先过类型、可见性、数值、预算、语义去重，再在DEV训练。以固定行为探针比较动作、概率及错误相关性；同义公式折叠，随机种子和阈值微调单列为参数变体。不同机制候选保留在“机制、状态、尺度、失败类型”档案，避免单一总分只保留同质策略。MAP Elites仅提供多样性搜索方法依据，不是本项目有效的证据。[M04]

排序使用可解释的多目标向量：真实标签损失、约束下命中/覆盖、最差时间块、校准、尾部风险、复杂度、耗时。教师分布仅可用于初始化、蒸馏或训练辅助；证书和主排行榜只读真实标签。现有judgeEb将教师预期混入命中质量，须从晋级评分中移出；训练用教师也须单列消融。

研究预算以固定数据与同等CPU时间比较，先分给机制不同的代表，证据不足时探索不能归零。调度器可以从已完成实验收益学习，但奖励为留后改进除计算成本，不以搜索过的最高训练分奖励。DQN、PPO、MCTS不作为首轮开奖预测主解：本软件的动作不改变开奖结果，缺少可干预且可信的环境；仅当任务分配确实存在长期资源效应时再比较强化学习与简单调度。

# 10 六组优先实验与其余家族推进

| 实验组 | 使用家族 | 新增机制与主要反证 |
| --- | --- | --- |
| X01 旧资产保真与软解码 | F15 F16 F23 | 复现旧交叉交集；七层漏斗保留，测试硬剪与软分支的最终K3损失 |
| X02 稀疏关系与高阶交互 | F01 F03 F19 | 过去跨位置关系及超边；同预算删边 端点置乱 低秩对照 |
| X03 状态与持续时间 | F08 F09 F10 F20 | 只做在线滤波；延续 退出和误报都计，禁事后最佳窗口 |
| X04 检索与条件收缩 | F11 F12 F21 | 相似结构检索加层级回退；随机邻居及稀有状态反例 |
| X05 神经与符号组合 | F04 F05 F06 F07 F13 F14 | 共享六尺度表征与程序宏；参数匹配及去机制消融 |
| X06 联合概率与失败修复 | F02 F17 F18 F22 F24 | 保持排列边际一致，修父代残差；比较原组合及同败相关 |

所有24家族都被分配，不因大模型优先而忽略小样本可解释机制。第一轮各组最多4个主假设，每假设3个预先固定seed，总计最多72次主运行；seed完整公开，不能挑最好seed作为独立验证结果。屏蔽效果为零的算子不增加结构代数。

X01必须先获得原执行器、权重、输入截止和逐期预测，缺失则标REPRODUCTION_BLOCKED，不能编一个近似方法代替“老版本35%”。X02至X06以同数据、同机会、同预算与X01及简单基线比较；未达标要记录差距、机制失败和下一实验，而不是无限增加超参数搜索。

# 11 数据划分与泄漏防护

历史4836期已在多轮方案中反复分析，全体标EXPOSED_HISTORY。仍可用于学习、消融、排错和结构发现；再次切出一段不自动恢复为独立SEALED。下一轮新证据从协议登记后、数据尚未可见的目标期开始。旧4743与新增93期的关系按R24保留，63期延伸结果仍只是历史延伸，不升级成自然赛前证据。

开发回放按时间向前，归一化、编码器、检索索引、教师、校准器和router都必须只拟合该折允许的过去。跨目标或多步label设相应purge和embargo；共享过去输入不是自动泄漏，目标标签进入拟合才是关键。不能随机打散全时序来证明未来效果。[M02]

独立验证的结果本身也是信息。SEALED开封一次即标已暴露，其失败可以指导下一轮研发，但下一轮需要新的独立证据。元学习只能学习历史实验的可用部分，不能读尚未结束cohort的逐期质量再改变被评政策。线上固定学习算法可以使用已揭晓标签更新，因为更新规则在cohort前已经固定；人工或搜索器临时换规则则重新出生。

# 12 资格与反复检验

CertificateSU2现有维护逻辑在无有效证书时读取look并reserve，之后才计算校准可用性；若频繁调用且无新证据，可能对同一数据重复消耗look预算。改为先做schema、身份、样本、校准分母等确定性预检，再以cohort与evidenceDigest幂等保留一次检验。崩溃后恢复同一look，不能再分配；已消耗的旧预算不得清零。

首个生产协议优先采用预注册固定终点检验，cohort起止、候选名额、比较对象、alpha与最差块规则先锁定。序贯检验作为另一个明确协议，只有方法假设、时间一致覆盖、相关性处理和真值模拟验收后才启用。普通Wilson区间可展示，不默认作为不断重试的授证下界。置信序列方法需要符合其数学假设，并不允许任意查看数据后改变策略。[M03]

同一期父子动作不同、出手时点不同，不能把它们当独立两组简单z检验。记录共同出手、各自独占、全机会三个面；主比较可预注册每机会效用 a乘以h减目标命中率，再做期级成对差值评价。这只是比较分值，不称净利润。绝对命中率、覆盖与稳定约束仍须各自通过。

动态组合或router必须作为整体新政策被验证。三个覆盖5%的专家可能完全重合，并不自动达到15%；也不能拿三个个体证书证明事后择优的组合。先用过去信息冻结路由，再按组合实际选中的单一动作记账。

# 13 主链晋级与回退

状态链为REGISTERED、EXECUTABLE、TRAINED、HISTORICAL_VALIDATED、PROSPECTIVE_FROZEN、ACCUMULATING、QUALITY_ELIGIBLE、CERTIFIED、MAINLINE_BOUND、REAL_AUTHORIZED。每步有缺项、Owner、证据hash、最近推进、下一触发条件、可恢复路径和超时诊断。合格但未绑定与质量不合格分别告警，不让合格资产永远被MODEL_NOT_PROVEN总开关遮挡。

REAL授权还要检查用户已开启的真实模式、证书有效、政策及checkpoint链匹配、输入新鲜、赛前冻结、运行健康和本期尚无REAL。所有授权调用仍经DecisionGateEngine。新政策未达标时保留合格且当前健康的旧Champion；若旧Champion也不合格则ABSTAIN，不把回退当绕过质量门槛的理由。

证书过期可重新评估健康，但无新证据的重复维护不得创造新的独立检验。续期与新增科学结论分离，续期依据和时间窗明确记录。设备离线、时间回拨、校准器失配、模型文件损坏立即阻断授权，恢复后核对链条，不能回填旧期REAL。

# 14 模型发布与恢复

训练只改私有副本。模型包先写临时内容寻址文件，校验长度、hash、schema、shape、finite、运行时版本和签名来源；完成持久化后写PREPARED manifest。唯一Owner事务检查expectedActiveVersion、父checkpoint、输入截止、政策契约与预算，提交COMMITTED发布意图；成功后内存指针切换为新只读快照。

进程在文件写完、事务前、事务后、指针切换前、旧文件回收前任一阶段终止，都能用manifest恢复。旧指针不可在新文件未持久化时失效。GC以可达依赖及保留配额为依据，不删当前策略、待结算决策所需内容或尚未结束的报告依赖。

热更新仅加载受限数据格式及已内置算子，不下载执行任意Java脚本或代码。APK功能变更必须用既有独立软件签名和递增versionCode安装。模型回滚、功能开关回退、数据库迁移回退和APK降级是四类不同操作；数据库默认前向兼容，未验证向后兼容时禁止用旧APK直接打开新库。

# 15 自动诊断与完整报告

原28章全部保留，新增8章：政策更新身份、数据可见时间、研究实验总账、检验预算、发布恢复、构建物身份、供应链清单、SLO误差预算，共36章。每章即使失败也输出状态与errorChain。空数组、零值、缺表、查询异常、未运行、证据不足不能互相替换。

每个指标含定义、分子分母、窗口、证据等级、policyHash、sourceSnapshot、asOfIssue、单位、状态及来源。每个能力含登记数、可执行数、被调用数、真实训练数、检查点数、历史通过数、前瞻通过数、主链绑定数。每个失败含观测、原因假设、排除实验、影响文件、跨文件冲突、精确修改、验收、负责角色和下一触发。

100号码面、1200动作、Rank1至3、7层漏斗、状态窗口、当前与最长连挂、ECE/Brier、旧策略比较、消融、冲突、Owner红线、设备T29至T34继续是固定分母。不能把100面或1200动作当100或1200独立样本。源文件没取到、真机未测、原始证据未导出都按实际状态呈现。

导出采用不可变快照、流式JSONL与分卷清单。每段expected等于exported加omitted，hash和大小完整。摘要可压缩，机器明细不能被240000字节截断悄悄替代。取消只删除当前临时文件，保留上一成功报告。磁盘满、错误章节、残缺ZIP、取消重启与分卷遗失都进入测试。

# 16 图表与用户界面

保留算法实盘排行榜和基础逻辑预测图。排行榜同时展示自然赛前、历史回放、样本不足标签，按明确排序规则筛选；不混合训练分与实盘分。单条策略点击可看到原公式、结构代、参数代、政策出生、当前checkpoint、作用状态、最近证据和主链阻断原因。

下一期100面使用冻结边际概率、可信度与数据截止；尚未完成冻结显示计算中，不绘制伪确定号码。各尺度缺失有mask提示。倒计时来自目标期截止和时钟状态，截止后应显示等待开奖或抓取阶段，避免卡0让用户误认为停止。每期反馈完成、增量学习完成、重搜索推进、发布成功分别显示。

# 17 测试与验收矩阵

测试必须能揭露真实失败。合同测试覆盖K3合法性、未来标签污染、迟到数据、hash错配、政策更新身份、反馈重放幂等、检验幂等、lease fencing、快照固定、报告缺项和迁移回执。机制测试覆盖结构变异确实改变计算、植入可学信号可恢复、打乱信号失去优势、随机基线不被大规模搜索轻易授证。

压力测试用真实上界5000期、24家族、100面、1200动作及并发导出，不用无限复制输入制造脱离任务的指标。取消与超时深入最内层训练循环；整体调用超过截止即不得发布。固定seed和数据的未切片执行与切片恢复在规定容差内一致。

Android层必须检验SQLite事务、真实文件发布、旧数据升级、启动、权限、服务恢复、断网、时钟变化、磁盘不足、进程终止和恢复。HOST结果不替代ART或真机；模拟器不替代用户设备。设备矩阵继续保留T29至T34，扩充API35和36、低内存、厂商杀后台、充电与非充电、前台与锁屏状态。未测格显示NOT_RUN。

随机零假设与植入信号试验是方法正确性检查，不算真实获利或命中证明。错误率模拟要覆盖候选选择、重复查看与停止规则，而不是只测单个统计公式。统计功效不够时写INSUFFICIENT，不通过降低质量门槛伪造达标。

# 18 可观测性与SLO

| 路径 | 初始验收目标 | 测量与失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 本地入库加结算 | P95不超过1秒 | 从完整响应验证完成计时，网络与上游发布延迟另列 |
| 下一期分析与冻结 | P95不超过5秒 | 还必须早于本期截止；超时为失败并拒绝晚冻结 |
| 研究单片 | 前台竞争时200毫秒，闲时最多2秒 | 检查点让出间隔目标20毫秒；设备实测后调优 |
| 关键写事务 | P95小于50毫秒，P99小于100毫秒 | 写锁等待另列，超标追踪调用者 |
| 业务机会闭环 | 合法输入且受支持运行状态下至少99% | N_all另列断网与系统中止，不能只统计成功期 |
| 报告可用性 | 36章均有状态，所有范围守恒 | 完整性失败阻止宣称完整报告 |

以上是设计SLO，尚无足够真机长时证据签署SLA。测量按设备和版本分组，至少记录1000次工程机会后再讨论稳定P99；5秒不能靠删掉最慢5%样本达标，deadlineMissRate另报。运行可用率与模型35%命中率是两类指标，不设小于5%预测误判的虚假SLA。

告警先记录本地结构化事件、界面和报告，不自动向外部人员发送消息。P0为非法REAL、重复结算、数据污染或无法启动；P1为连续业务陈旧、研究饥饿、报告ERROR；P2为资源超标和质量退化趋势。每条告警有恢复条件与抑制时间，不因心跳持续刷新就清除业务陈旧。

# 19 安卓后台的实际边界

当前targetSdk为28，不能直接把针对target35以上dataSync的6小时规则写成该APK已触发的现场故障。升级target时必须按相应系统文档验证；Android15及以上的相关限制具有target及服务类型条件。[M05] Android16的长时WorkManager任务可能耗尽Job配额，换用WorkManager不会自动解决所有后台问题。[M06]

一分钟关键链应在用户开启且系统允许的运行服务中执行；周期Job用于可延后的研究恢复。锁屏、Doze、强制停止和厂商管理分别测试，不能承诺所有手机永久后台。若产品将来要求设备强制停止后仍持续观察，可另立服务端采集研究方案；这属于新增部署选择，本版不擅自引入云依赖或第二条真实执行链。

# 20 CI CD与供应链

保留现有Gradle、Java17、SDK36、build tools36.0.0、NDK28.2.13676358和CMake3.22.1，升级依赖另卡验证。本次发现旧SU1构建脚本会准备SU1身份、在构建中commit生成物并push到施工分支；旧workflow还用固定文本拼写21测试和API PASS回执。它们可能是旧线路流程，不能未经选择直接用于当前R13交付，也不能据此断言所有现有CI都错误。

R25的规范路径固定checkout SHA，明确R13安装身份；生成文件置于build目录，构建不得自动改写施工分支。CI只读权限起步，发布权限单独受控。测试、迁移、签名和API检查分别从机器结果生成回执，任何NOT_RUN都保留，不用是否配置key推导实际API调用PASS。GitHub官方建议最小权限和受控第三方Actions，版本使用经过核验的完整commit pin；不凭空填写SHA。[M07]

流水线阶段为基线完整性、单元与合同、静态分析、无密钥调试验证、Android集成、签名构建、安装升级、工件校验、受控交付。输出commit、tree、依赖锁、生成代码hash、schema版本、APK SHA、签名证书指纹、包名、versionCode、测试结果、报告和回滚对象。

SBOM覆盖Gradle、native、Python研究依赖及模型资产许可证，记录版本、来源、hash、许可证和审计状态；“使用开源”不等于已经合规。API凭据和签名私钥不进入公开方案、源码或日志。现有拆分字符串写入APK的API key仍能被分析提取，不能称为秘密存储；后续改用户配置或受控凭据服务时保持功能可用，不擅自断开现有数据链。

# 21 资源与成本估算

默认手机CPU运行，不预设4张GPU。单份5000乘10乘10的float32概率表约1.91MiB；24份约45.78MiB，尚未包含Java数组头、缓存、模型、优化器、临时副本、原始JSON和数据库。当前Foundry的96MiB常量不能代表全APP内存上限；预算须按总PSS、Java堆、native和文件缓存分别量测。

建议手机训练额外工作集先以64至96MiB软限起步，按设备档自动缩小并发；停止扩模不能影响P0链。主机参考为8至16 CPU线程、16至32GiB RAM、20至50GiB临时空间；这是工程规划范围，需基准测试修订。单张GPU只在同质量目标下显著节约训练耗时后启用，具体型号、价格和预算尚未确定。

72次首轮主实验若每次2 CPU小时，则为144 CPU小时的情景估算，并非已测耗时。成本公式为CPU小时乘报价、GPU小时乘报价、存储GB月乘报价、网络用量乘报价及工程人日成本。没有供应商报价时单价填待报价，不抄每小时1至3美元的旧估值。每实验记录实耗，预算用尽保留结果并停止扩搜，不能通过不记失败来美化效率。

# 22 十二批施工与里程碑

| 批次 | 主要结果 | 初估工程人日 |
| --- | --- | --- |
| B01 基线与统一要求 | 版本 数据 原件 源码范围和指标契约 | 2至4 |
| B02 迁移与每期反馈 | 不充电能推进 事件幂等 租约隔离 | 4至7 |
| B03 抓取与时间正确性 | 缺口 迟到 截止 时钟 主线程卡顿 | 3至6 |
| B04 有界训练与状态 | 固定快照 切片 恢复 内存及写锁 | 5至8 |
| B05 原子与旧资产 | 旧执行器 原子契约 合法概率 | 4至7 |
| B06 家族与结构创造 | 24家族分组推进 16专家可执行提案 | 10至18 |
| B07 独立证据与统计 | 政策身份 cohort 暴露 检验预算 | 5至9 |
| B08 资格与单主链 | 整体组合验证 证书绑定 回退 | 3至6 |
| B09 发布与资源 | 双槽恢复 迁移兼容 容量和成本 | 4至7 |
| B10 报告与图表 | 36章 完整明细 排行榜和预测图 | 5至9 |
| B11 CI与设备矩阵 | 固定工件机器回执 升级和后台证据 | 5至10 |
| B12 全量回归和交付 | APK 报告 工件 校验 质量结论 | 3至6 |

合计53至97工程人日，为本次定向审计后的规划估计，不是合同报价或完成承诺。假设Android与数据工程1人、算法工程1人、测试工程0.5至1人，部分可并行；依赖就绪后约6至12周完成首轮工程与研究交付，源代码补审发现新问题需重估。第一阶段B01至B04优先恢复链路；第二阶段B05至B10完善能力；第三阶段B11至B12完成发布与长期观察。没有理由把明确修复自动拖成1至3年，也不能许诺若干天内必达高胜率。

自然样本积累单独计时。15%频率下250次动作期望需要约1667个机会，2000期约300次；即使每分钟一期也只是理想期望，缺口、停机和统计功效会增加时间。24家族可以共享同期已冻结影子观察，但不能把它们的动作数相加成某一策略的独立样本。工程工期与统计等待不可相互替代。

每批交付必须包含APK或明确未进入可构建阶段的原因、精确diff、测试命令和原日志、迁移与覆盖安装结果、报告增量、剩余问题和回滚入口。用户只报批次号时工具自行定位工程，不要求用户填写SDK路径或hash。

# 23 风险与停止条件

研究风险是有限数据支持不了复杂机制；采用共享编码、稀疏结构、条件回退和同预算消融，未达标继续保留真实失败。统计风险是重复搜索、查看和路由择优；采用暴露账本、政策出生、幂等检验和整体组合评价。运行风险是切片名义化、写锁、临时副本及后台饥饿；用真实deadline、游标和资源实测验收。

迁移风险以升级旧库与中断恢复测试控制，禁止清数据作为通过条件。报告风险用固定章节与范围守恒控制，缺项不得出完整结论。交付风险用实际被安装的APK身份和机器回执控制，避免构建成功后换包。任何严重因果污染、重复REAL、签名错配、无法启动都阻断发布；单纯研究没有新优势则如实标质量目标未达，不虚构进化代数。

# 24 可直接交付的施工清单

施工从README与统一80卡表开始；每卡有根因、真实文件方法、跨文件冲突、具体改法、依赖、反例、验收、工件及回退。32张新增卡细化持续学习身份、事件事务、创造能力、证据资格、模型发布、报告、资源和CI。新增SQL、Python和Java为可运行的HOST参考合同，含针对失效路径的测试；Android调用者适配、迁移Owner、设备运行仍须按卡接入。

保留所有R24精确补丁，本版新增Foundry评分移出事务的SHA受限窄补丁。执行前核对源文件hash，不匹配停止生成差异；禁止模糊替换新源码。补丁测试只说明其验证范围，不把源码文本检查冒充Android运行性能证明。

最终签署分为工程闭环、能力覆盖、算法质量和用户设备交付四项。四者各自出状态和证据，不能互相顶替。研究产出没有达到目标时，报告必须写差距、失败结构、已否定机制和下一批可证伪实验，持续优化必须产生可执行变化与完整结果。

# 25 方法依据

M01 SQLite官方WAL文档：https://www.sqlite.org/wal.html 。支持单写者和checkpoint设计。

M02 scikit learn官方交叉验证文档：https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html 。支持按时间与样本依赖设计划分。

M03 Howard等置信序列原论文：https://arxiv.org/abs/1810.08240 。序贯方法依赖明确假设及实现验证。

M04 Mouret与Clune的MAP Elites原论文：https://arxiv.org/abs/1504.04909 。用于质量与多样性档案搜索。

M05 Android前台服务超时：https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/timeout 。适用条件须按target与系统版本核对。

M06 Android长时Worker：https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/persistent/how-to/long-running 。不把Worker当永久运行保证。

M07 GitHub Actions安全使用：https://docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use 。用于CI权限与依赖约束。

M08 Guo等神经网络校准原论文：https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html 。支持校准作为单独评估问题；本项目效果仍由自身留后数据决定。

以上来源于2026年10月26日查阅。它们支持方法与平台约束，不证明STARCORE已经获得更高命中率。项目数字来自附件及本包重算证据，工程目标和成本情景均明确为设计值。